关于2006年通乡油路工程前期工作总结

省发改委：

一、2006年通乡油路工程项目前期工作进展情况

2006年在省发改委的大力支持下，给我委安排了通乡油路项目前期工作经费45万元，我们按照中省投资工作重点，积极开展了全市“十一五“农村公路改造工程项目的前期工作，取得了较大的工作进展和良好的工作成绩，现报告如下：

2006年国家正式启动了通乡油路建设工程。按照国家和省发改委对通乡油路项目工作的要求，我委积极组织编制出了《安康市通乡油路建设改造规划》，及时上报省发改委，我市共有53条通乡公路，总里程1680公里，列入全省通乡油路规划建设范围，已报国家发改委备案。项目总投资96425万元，按照国家每公里补助40万元，国补资金达6.72亿元。

2006年上半年，省发改委以陕发改投资[2006]662号文下发了2006年农村公路改造工程投资计划，其中下达我市通乡公路有汉滨区大河至叶坪公路、汉阴县龙垭至铜钱公路、宁陕县城至龙王公路、石泉池河至迎丰公路、旬阳县小河至公馆公路、镇坪县小曙河至曙坪公路、紫阳县城至燎原公路、白河县冷水至仓上公路等8条，建设里程274.7公里，总投资13880万元，按四级油路标准建设，2006年计划投资10116万元，其中国家补助资金7676万元，这将是我市有史以来建设通乡油路投资最多的一年。

在安排布暑好2006年全市通乡油路项目建设的同时，及早动手，积极汇报争取。根据全市交通基础设施项目建设的紧迫性和前期工作程度，在规划实施项目的范围内，组织各县区尽快确定2007年度拟实施的通乡油路项目，积极开展勘察设计，委托设计单位编制项目可行性研究报告，制定建设方案，加快前期工作。由于我们高效超前的工作，省发改委交通处、省公路局等单位于2007年元月8日来我市评审了我委上报的12条全市通乡油路项目可研报告，其中9条获得了可研批复，并以陕发改投资[2007]293号文批准我市2007年拟建通乡油路9条，总里程276.9公里，总投资1.482亿元。即宁陕县沙坪至金川公路，全长31公里，项目估算投资1861万元；石泉G210至银桥公路27.8公里，投资1438公里；汉阴至双河口公路27.1公里，投资1450万元；岚皋蔺河至东坪公路43.9公里，投资2190万元；白河桃园至四新公路17.7公里，投资960万元；白河大双至小双公路8.8公里，投资475万元；旬阳赤岩至铜钱公路40.9公里，投资2205万元；汉滨区吉河至田坝公路37.7公里，投资2216万元；平利大贵至三阳公路42公里，投资2025万元。上述项目将争取到国家补助资金1.1076亿元，该项目的实施，必将进一步改善我市通乡公路条件，有效地促进新农村建设。

二○○七年五月二十二日