工程总投资概算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） | 技术经济指标 | 费用比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 |
| 第一部分工程费用 |
| 一 | 工程费用 | 5498.79  | 2735.32  | 　 | 　 | 8234.11  | 　 | 　 | 　 | 77.9% |
| 1 | 向阳路（宽24m） | 1304.80  | 595.87  | 　 | 　 | 1900.67  | km | 0.72  | 2636.16  | 　 |
| 1.1 | 道路工程 | 1304.80  | 　 | 　 | 　 | 1304.80  | km | 0.72  | 1809.72  | 　 |
| 1.2 | 电气工程 | 　 | 234.53  | 　 | 　 | 234.53  | km | 0.72  | 325.28  | 　 |
| 1.3 | 给排水工程 | 　 | 346.23  | 　 | 　 | 346.23  | km | 0.72  | 480.21  | 　 |
| 1.4 | 管线改迁 | 　 | 15.11  | 　 | 　 | 15.11  | km | 0.72  | 20.96  | 　 |
| 2 | 珍珠路（宽24m） | 311.97  | 334.36  | 　 | 　 | 646.32  | km | 0.33  | 1935.10  | 　 |
| 2.1 | 道路工程 | 311.97  | 　 | 　 | 　 | 311.97  | km | 0.33  | 934.03  | 　 |
| 2.2 | 电气工程 | 　 | 105.56  | 　 | 　 | 105.56  | km | 0.33  | 316.05  | 　 |
| 2.3 | 给排水工程 | 　 | 226.72  | 　 | 　 | 226.72  | km | 0.33  | 687.03  | 　 |
| 2.4 | 管线改迁 | 　 | 2.08  | 　 | 　 | 2.08  | km | 0.33  | 6.22  | 　 |
| 3 | 大桥路（宽24m） | 190.89  | 134.01  | 　 | 　 | 324.90  | km | 0.19  | 1756.22  | 　 |
| 3.1 | 道路工程 | 190.89  | 　 | 　 | 　 | 190.89  | km | 0.19  | 1031.82  | 　 |
| 3.2 | 电气工程 | 　 | 58.04  | 　 | 　 | 58.04  | km | 0.19  | 313.71  | 　 |
| 3.3 | 给排水工程 | 　 | 74.42  | 　 | 　 | 74.42  | km | 0.19  | 391.69  | 　 |
| 3.4 | 管线改迁 | 　 | 1.56  | 　 | 　 | 1.56  | km | 0.19  | 8.42  | 　 |
| 4 | 金桥路（宽10m） | 78.25  | 45.34  | 　 | 　 | 123.59  | km | 0.15  | 823.92  | 　 |
| 4.1 | 道路工程 | 78.25  | 　 | 　 | 　 | 78.25  | km | 0.15  | 521.65  | 　 |
| 4.2 | 电气工程 | 　 | 15.92  | 　 | 　 | 15.92  | km | 0.15  | 106.12  | 　 |
| 4.3 | 给排水工程 | 　 | 25.99  | 　 | 　 | 25.99  | km | 0.15  | 173.30  | 　 |
| 4.4 | 管线改迁 | 　 | 3.43  | 　 | 　 | 3.43  | km | 0.15  | 22.85  | 　 |
| 5 | 文化北路（宽12m） | 168.05  | 113.87  | 　 | 　 | 281.92  | km | 0.42  | 666.48  | 　 |
| 5.1 | 道路工程 | 168.05  | 　 | 　 | 　 | 168.05  | km | 0.42  | 400.12  | 　 |
| 5.2 | 电气工程 | 　 | 29.79  | 　 | 　 | 29.79  | km | 0.42  | 70.93  | 　 |
| 5.3 | 给排水工程 | 　 | 80.29  | 　 | 　 | 80.29  | km | 0.42  | 191.17  | 　 |
| 5.4 | 管线改迁 | 　 | 3.79  | 　 | 　 | 3.79  | km | 0.42  | 9.02  | 　 |
| 6 | 祥和路（宽10m） | 54.76  | 37.31  | 　 | 　 | 92.07  | km | 0.10  | 920.71  | 　 |
| 6.1 | 道路工程 | 54.76  | 　 | 　 | 　 | 54.76  | km | 0.10  | 547.61  | 　 |
| 6.2 | 电气工程 | 　 | 12.22  | 　 | 　 | 12.22  | km | 0.10  | 122.20  | 　 |
| 6.3 | 给排水工程 | 　 | 21.97  | 　 | 　 | 21.97  | km | 0.10  | 219.75  | 　 |
| 6.4 | 管线改迁 | 　 | 3.12  | 　 | 　 | 3.12  | km | 0.10  | 31.15  | 　 |
| 7 | 桃园路（宽10m） | 178.09  | 112.11  | 　 | 　 | 290.19  | km | 0.36  | 806.09  | 　 |
| 7.1 | 道路工程 | 178.09  | 　 | 　 | 　 | 178.09  | km | 0.36  | 494.68  | 　 |
| 7.2 | 电气工程 | 　 | 39.20  | 　 | 　 | 39.20  | km | 0.36  | 108.90  | 　 |
| 7.3 | 给排水工程 | 　 | 63.68  | 　 | 　 | 63.68  | km | 0.36  | 176.88  | 　 |
| 7.4 | 管线改迁 | 　 | 9.22  | 　 | 　 | 9.22  | km | 0.36  | 25.62  | 　 |
| 8 | 堡子路（宽12m） | 399.91  | 267.39  | 　 | 　 | 667.30  | km | 0.70  | 953.28  | 　 |
| 8.1 | 道路工程 | 399.91  | 　 | 　 | 　 | 399.91  | km | 0.70  | 571.30  | 　 |
| 8.2 | 电气工程 | 　 | 77.17  | 　 | 　 | 77.17  | km | 0.70  | 110.25  | 　 |
| 8.3 | 给排水工程 | 　 | 187.71  | 　 | 　 | 187.71  | km | 0.70  | 268.16  | 　 |
| 8.4 | 管线改迁 | 　 | 2.51  | 　 | 　 | 2.51  | km | 0.70  | 3.59  | 　 |
| 9 | 滨江大道（宽16.5m） | 1798.41  | 797.66  | 　 | 　 | 2596.07  | km | 2.40  | 1082.60  | 　 |
| 9.1 | 道路工程 | 1798.41  | 　 | 　 | 　 | 1798.41  | km | 2.40  | 749.96  | 　 |
| 9.2 | 电气工程 | 　 | 401.10  | 　 | 　 | 401.10  | km | 2.40  | 167.26  | 　 |
| 9.3 | 给排水工程 | 　 | 359.47  | 　 | 　 | 359.47  | km | 2.40  | 149.78  | 　 |
| 9.4 | 管线改迁 | 　 | 37.09  | 　 | 　 | 37.09  | km | 2.40  | 15.47  | 　 |
| 10 | 北台路（宽2.5m） | 39.35  | 87.41  | 　 | 　 | 126.76  | km | 0.25  | 507.02  | 　 |
| 10.1 | 道路工程 | 39.35  | 　 | 　 | 　 | 39.35  | km | 0.25  | 157.39  | 　 |
| 10.2 | 给排水工程 | 　 | 50.32  | 　 | 　 | 50.32  | km | 0.25  | 201.27  | 　 |
| 10.3 | 管线改迁 | 　 | 37.09  | 　 | 　 | 37.09  | km | 0.25  | 148.36  | 　 |
| 11 | 东门岭路（宽3m） | 98.08  | 100.50  | 　 | 　 | 198.58  | km | 0.53  | 374.68  | 　 |
| 11.1 | 道路工程 | 98.08  | 　 | 　 | 　 | 98.08  | km | 0.53  | 185.06  | 　 |
| 11.2 | 给排水工程 | 　 | 94.99  | 　 | 　 | 94.99  | km | 0.53  | 179.23  | 　 |
| 11.3 | 管线改迁 | 　 | 5.50  | 　 | 　 | 5.50  | km | 0.53  | 10.38  | 　 |
| 12 | 二里一组（宽5m） | 72.76  | 38.84  | 　 | 　 | 111.59  | km | 0.24  | 464.97  | 　 |
| 12.1 | 道路工程 | 72.76  | 　 | 　 | 　 | 72.76  | km | 0.24  | 303.15  | 　 |
| 12.2 | 给排水工程 | 　 | 38.84  | 　 | 　 | 38.84  | km | 0.24  | 161.83  | 　 |
| 13 | 老街巷道 | 184.21  | 0.00  | 　 | 　 | 184.21  | km | 0.84  | 218.78  | 　 |
| 13.1 | 东门巷 | 25.74  | 　 | 　 | 　 | 25.74  | km | 0.10  | 257.35  | 　 |
| 13.2 | 校场坝巷 | 29.19  | 　 | 　 | 　 | 29.19  | km | 0.13  | 221.12  | 　 |
| 13.3 | 毛家巷 | 23.55  | 　 | 　 | 　 | 23.55  | km | 0.13  | 188.41  | 　 |
| 13.4 | 李子园巷 | 17.92  | 　 | 　 | 　 | 17.92  | km | 0.04  | 448.11  | 　 |
| 13.5 | 黉学巷 | 21.06  | 　 | 　 | 　 | 21.06  | km | 0.12  | 183.15  | 　 |
| 13.6 | 小南门巷 | 26.26  | 　 | 　 | 　 | 26.26  | km | 0.13  | 202.03  | 　 |
| 13.7 | 肖家巷 | 21.23  | 　 | 　 | 　 | 21.23  | km | 0.10  | 212.33  | 　 |
| 13.8 | 大南门巷 | 19.25  | 　 | 　 | 　 | 19.25  | km | 0.10  | 192.55  | 　 |
| 14 | 社区广场 | 303.51  | 0.00  | 　 | 　 | 303.51  | m2 | 4275.00  | 0.07  | 　 |
| 14.1 | 金江府邸 | 38.85  | 　 | 　 | 　 | 38.85  | m2 | 640.00  | 0.06  | 　 |
| 14.2 | 桃园广场 | 71.48  | 　 | 　 | 　 | 71.48  | m2 | 1220.00  | 0.06  | 　 |
| 14.3 | 移民开发局广场 | 47.40  | 　 | 　 | 　 | 47.40  | m2 | 880.00  | 0.05  | 　 |
| 14.4 | 原缫丝厂广场 | 60.68  | 　 | 　 | 　 | 60.68  | m2 | 975.00  | 0.06  | 　 |
| 14.5 | 中学巷 | 37.49  | 　 | 　 | 　 | 37.49  | m2 | 560.00  | 0.07  | 　 |
| 14.6 | 避灾通道 | 47.60  | 　 | 　 | 　 | 47.60  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 文昌路 | 131.01  | 28.45  | 　 | 　 | 159.46  | km | 0.33  | 483.22  | 　 |
| 15.1 | 道路工程 | 131.01  | 　 | 　 | 　 | 131.01  | km | 0.33  | 397.00  | 　 |
| 15.2 | 给排水工程 | 　 | 28.45  | 　 | 　 | 28.45  | km | 0.33  | 86.22  | 　 |
| 16 | 长办巷 | 99.17  | 42.22  | 　 | 　 | 141.39  | km | 0.25  | 565.54  | 　 |
| 16.1 | 道路工程 | 99.17  | 　 | 　 | 　 | 99.17  | km | 0.25  | 396.66  | 　 |
| 16.2 | 给排水工程 | 　 | 42.22  | 　 | 　 | 42.22  | km | 0.25  | 168.88  | 　 |
| 17 | 滑坡治理 | 85.59  | 0.00  | 　 | 　 | 85.59  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17.1 | 长办巷段滑坡治理 | 25.60  | 　 | 　 | 　 | 25.60  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17.2 | 文昌路段滑坡治理 | 59.99  | 　 | 　 | 　 | 59.99  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第二部分工程建设其他费用 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 　 | 1281.44 | 　 | 　 | 　 | 12.1% |
| 1 | 建设征地费 | 暂估 | 400.00 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 2 | 建设单位管理费 | 财政部财建[2016]504号 | 118.81 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 3 | 建设工程监理费 | 国家发改委、建设部发改价格[2007]670号 | 129.78 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 4 | 建设项目前期工作咨询费 | 国家计委计价格[1999]1283号 | 15.00 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 5 | 工程勘察费 | 按第一部分工程费用的1%计取 | 82.34 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 6 | 工程设计费 | 计价格[2002]10号计取 | 204.85 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 7 | 采购代理费 | 财债字[1999]34号 | 54.79 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 8 | 环境影响咨询服务费 | 国家计委计价格[2002]125号 | 5.00 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 9 | 劳动安全卫生评审费 | 按第一部分工程费用的0.3%计取 | 24.70 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 10 | 场地准备及临时设施费 | 按第一部分工程费用的1%计取 | 82.34 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 11 | 工程保险费 | 按第一部分工程费用的0.45%计取 | 37.05 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 12 | 招标代理服务费 | 国家计委计价格[2002]1980号 | 27.02 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 13 | 竣工图编制费 | 设计费的8% | 16.39 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 14 | 工程造价咨询服务费 | 陕价行发[2014]88号计取 | 58.67 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 15 | 技术经济评审费 | 按陕西省有关规定计算 | 24.70 | 项 | 1.00 | 　 | 　 |
| 第三部分预备费 |
| 三 | 预备费 | 按第一部分与第二部分的8%计列 | 761.24 | 　 | 　 | 　 | 7.2% |
| 四 | 静态总投资 | 一+二+三 | 10276.80 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第四部分建设期贷款利息 |
| 五 | 建设期贷款利息 | 　 | 291.90 | 　 | 　 | 　 | 2.8% |
| 六 | 建设项目总投资 | 四+五 | 10568.70 | 　 | 　 | 　 | 100% |